宁波钢铁有限公司2号高炉技术改造项目

产能置换方案变更表

根据《浙江省钢铁行业产能置换实施细则》，鉴于宁波钢铁有限公司2号高炉技术改造项目工期延误，原计划2020年12月31日建成投产推迟至2021年12月31日，同意现有2号高炉淘汰时间变更为2021年12月31日前，现将宁波钢铁有限公司2号高炉技术改造项目产能置换方案变更予以公告，欢迎社会公众进行监督。

| 建设项目情况 |
| --- |
| 企业名称 | 建设地点 | 主体设备（生产线）名称、规格型号及数量 | 换算产能（万吨/年） | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
| 宁波钢铁有限公司 | 宁波市北仑区 | 2500立方米高炉1座 | 213万吨 | 2020年5月31日 | 2021年12月31日 | 1.25:1 |
| 退出项目情况 |
| 企业名称 | 地址 | 主体设备（生产线）名称、规格型号及数量 | 换算产能（万吨/年） | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
| 杭州钢铁集团公司 | 杭州市拱墅区 | 1250立方米高炉1座、750立方米高炉2座 | 53.25万吨 （整体产能300万吨） | 2015年11月20日 | 2016年1月22日 |  |
| 宁波钢铁有限公司 | 宁波市北仑区 | 2500立方米高炉1座 | 213万吨 | 2021年12月1日 | 2021年12月31日 |  |